- 广东省住房和城乡建设厅关于部分地区

- 建筑市场检查情况的通报

粤建市函〔2015〕114号

各地级以上市住房城乡建设局（委），佛山市顺德区国土城建和水利局,各有关企业：
    为贯彻落实住房城乡建设部《工程质量治理两年行动方案》的总体要求，结合我厅制定的《广东省住房城乡建设系统工程质量治理两年行动实施方案》，在各企业自查自纠的基础上，我厅于12月8-19日组织4个检查组分别对广州、深圳、韶关、惠州、汕尾、阳江、揭阳、湛江等8个市进行了工程质量治理两年行动工作督查和建筑市场执法检查。现将有关情况通报如下：

一、基本情况
    检查组听取了各市住房城乡建设局（委）关于开展工程质量治理两年行动进展工作情况汇报，并详细检查了各地发出的有关文件及企业上报的自查材料。随后，检查组在各市住房城乡建设局（委）提供的2014年在建工程项目一览表中分别抽取了4个不同类型的工程建设项目，进行现场检查。检查完毕后，检查组召开由市、区(县)住房城乡建设行政主管部门负责人、受检项目的各参与方（建设、勘察、设计、施工图审查、监理和施工总承包、专业分包、劳务分包等单位）参加的反馈意见会。检查组对检查情况进行集中反馈，就检查发现涉嫌违法违规的19个工程项目（详见附表）下达了执法建议书，要求以上单位认真进行整改，要求工程所在地住房城乡建设行政主管部门对其整改情况进行跟踪检查，并将检查情况、整改情况和处理意见上报我厅。

二、主要问题
    通过对抽查项目的检查，存在的主要问题有：建设单位普遍存在建设过程各项款项的支付不够规范、未能完全提供有效的支付凭证（银行转账单）、发票等；施工单位普遍存在劳务管理不够规范、未进行劳务分包又不能提供劳务作业人员的合同、社保、支付凭证等；勘察设计单位合同签订人或驻场代表无法提供劳动合同、社保证明；监理单位的总监不在岗，存在例会没有本人签名或出现代签等现象等。

三、下一步工作要求
    各市、县（区）住房城乡建设行政主管部门要高度重视工程质量治理工作，切实把思想和行动统一到住房城乡建设部、省住房城乡建设厅的工作部署上来，做到全面排查与重点查处相结合。在每4个月对辖区内在建工程项目完成一次全面排查基础上，以问题为导向，重点查处存在问题的单位。对违法企业以治乱为主，注重问责，从严处罚，形成不敢违法违规、不想违法违规的局面。将排查工作进展情况、排查中发现的市场违法违规行为及处理意见于每月6日前报我厅。下一步我厅将对开展工程质量治理两年行动依然没有采取实质行动及对建设各方主体的市场违法行为查处不力的地市进行通报批评。
    附件：2014年建筑市场执法被抽检单位五方责任主体存在题一览表

广东省住房和城乡建设厅
                                   2015年1月19日