粤建质函〔2019〕28号

广东省住房和城乡建设厅关于2018年全省

房屋市政工程质量安全管理有关工作

情况的通报

各地级以上市住房城乡建设主管部门，各相关单位：

为加强房屋市政工程质量安全监督管理，及时掌握各地工程质量安全管理工作情况，切实做到“有量化、可考核”，我厅对各地住房城乡建设主管部门报送的2018年全省房屋市政工程质量安全管理有关工作情况进行了统计分析，现将有关情况通报如下：

一、房屋市政工程基本情况

2018年全省纳入质量安全监督的房屋市政工程累计29812项，房屋建筑工程总建筑面积83544.3万平方米，市政基础设施工程中的城市道路（含配套的桥梁、隧道）和地铁工程总长度7518.68千米；其中新报监项目14335项，房屋建筑工程总建筑面积36340.07万平方米，市政基础设施工程中的城市道路（含配套的桥梁、隧道）和地铁工程总长度3709.8千米；全省房屋市政工程竣工验收合格工程共11268项，一次通过验收合格率为100%，新办理竣工验收备案工程共9865项。

全省共发生建筑施工生产安全事故76起，死亡93人，同比分别下降1.3％和4.1％。共有17个市发生建筑施工生产安全事故，分别是深圳19起20人；佛山10起21人；惠州10起10人；珠海、东莞各5起5人；汕头3起6人；广州3起5人；中山4起4人；茂名、云浮各3起3人；梅州、江门、湛江、肇庆各2起2人；韶关、河源、汕尾各1起1人。深圳、佛山、惠州、汕头、珠海、东莞等市事故和死亡人数较多。阳江、清远、潮州、揭阳等4个市未发生建筑施工生产安全事故。

二、全省各地开展行政执法情况

（一）开展监督执法检查。2018年全省各地质量安全监督机构日常监督执法检查共出动434222人次，检查工程179543项次，发出质量整改通知书25283份，安全整改通知书46473份，质量局部停工令1160份，安全局部停工令8572份，实施行政处罚 1544项。各地住房城乡建设系统集中开展专项监督执法检查共907次，出动人数246439人次，检查工程项目91040个（次），发出停工整改通知书8172份，实施行政处罚667项;检查发现质量隐患49470项，安全隐患162936项；已整改质量和安全隐患分别为48180项和161763项，质量隐患未整改完毕1290项(其中：未整改完毕较多的市有深圳1191项、东莞53项、广州35项)，安全隐患未整改完毕1173项（其中：未整改完毕较多的市东莞975项、广州177项、深圳8项）。

（二）查处违法违规问题。据统计，2018年全省各地住房城乡建设主管部门对建设、勘察、设计、施工、监理、施工图审查、质量检测单位及各类人员等的违法违规行为进行查处，共作出警告914宗，罚款1969宗，罚款金额14078.9万元（其中：查处力度较大的市有深圳、清远、佛山，深圳共罚款5080.4万元、清远共罚款2023.3万元、佛山共罚款1928.7万元）（见附件1）。

省住房城乡建设厅对35家安全生产条件不符合要求的企业实施暂扣安全生产许可证的行政处罚（见附件2）。

三、全省工程质量“两书一牌”制度落实情况

2018年全省工程质量“两书一牌”制度落实情况：新办理质量监督手续的工程14315项，已签署授权书、承诺书的工程14315项；新办理竣工验收备案的工程9865项，设立永久性标牌的工程9865项，建立质量信用档案的工程7815项。全省21个地级以上市住房城乡建设系统新办理质量监督手续并签署授权书、承诺书比例达100%，新办理竣工验收备案项目设立永久性标牌比例达100%（见附件3）。

四、房屋建筑工程质量投诉处理情况

2018年全省因质量问题核实投诉8696宗,正在处理257宗，已处理完毕8439宗。投诉较多的是屋面、外墙、外窗及卫生间的渗漏问题，楼板的结构裂缝问题，以及内墙开裂、墙面地面空鼓和装饰面粗糙的问题（见附件4）。

五、建设工程施工扬尘污染专项治理工作进展情况

2018年全省住房城乡建设系统共建立建设工程施工扬尘污染台账工程27146个，开展检查259417次，检查工程155376项次，责令整改37281起，移交或实施行政处罚1224起，处罚金额1301.2万元，实施动态扣分5929宗，企业诚信扣分141宗，停工517宗，通报批评2份（见附件5）。

附件：1.全省房屋市政工程2018年上报查处违法违规情况

统计表

2.房屋市政工程企业安全生产许可证处罚情况表

3.工程质量“两书一牌”进展情况

4.房屋建筑工程质量投诉处理情况一览表

5.建设工程施工扬尘污染专项治理工作进展情况统

计表

广东省住房和城乡建设厅

2019年1月7日

公开方式：主动公开