云浮市落实中央生态环境保护督察

整改情况公示

按照《广东省环境保护督察整改工作领导小组办公室关于规范中央生态环境保护督察整改任务销号工作的通知》《关于规范云浮市落实中央环境保护督察整改任务销号工作的通知》（云环督办函〔2020〕16号）要求，现将2016年中央环保督察第四十三项整改情况公示如下：

一、反馈问题

新兴江流域内1.7万余家养殖场（户）绝大部分仅配套简易治污设施，大量养殖废水直排；新兴县城生活污水处理设施和截污管网建设严重滞后，每天约2万吨生活污水未经处理排放，导致新兴江陈舍断面水质从2013年Ⅱ类快速恶化为2016年Ⅴ类，化学需氧量、氨氮、总磷浓度分别上升63%、230%和850%。

二、整改目标

2017 年年底前新兴江陈舍、松云断面水质达到Ⅳ类，2018 年年底前达到Ⅲ类。

三、整改措施

（一）加大畜禽污染整治力度。加大对违法养殖场（户）的打击力度，2017年8月底前全面清理取缔禁养区内的违法畜禽养殖场（户）。加大畜禽养殖污染整治，确保2017年10月底前所有规模化畜禽养殖场实现达标排放。推进新兴江河段综合治理，建立新兴江及其支流河段“河长制”，取缔无照无证等违法经营行为。

（二）加快新兴县环保基础设施建设。2017年8月底完成县城污水处理厂二期（2万吨）建设，完善县城区排污系统的雨污分流改造和完善城区污水收集管网建设。加快新兴江沿岸各镇生活污水处理设施及配套管网工程建设。加强农村生活垃圾转运处理。

四、整改落实情况

云浮市委、市政府对新兴江整治工作高度重视，多次召开市委常委会、书记专题会、政府常务会议以及相关专题会议等，分别对新兴江整治工作和河长制工作进行研究部署，出台了系列强力推进整改工作的措施。市委、市政府主要领导多次对推进新兴江整治工作作出批示，要求全市各地各有关部门务必瞄准问题所在，立行立改，压实生态环保责任，制定强化整治措施，坚决抓好相关工作落实；深入整治一线，多次对新兴江污染、违建养殖场等进行现场督办。分管领导通过明查暗访、专题调研、巡河巡查等方式，深入实地督导新兴江整治工作落实。2017年年底前新兴江陈舍断面水质已经达到Ⅳ类，2018年7月至今月均值稳定达到Ⅲ类。

（一）加大畜禽污染整治力度。2014年6月，云浮市新兴县出台了《新兴县人民政府关于划定畜禽禁养区、限养区和适养区的通告》，开展禁养区和违规养殖场的清理、治理工作。截止2017年12月底，新兴县列入禁养区的2774家养殖场已经基本全部关停或搬迁，其中2017年4月中央环保督察组反馈意见以来，新兴县对污染较大的养猪业开展专项治理，对新兴江及5条支流两侧500米范围的692家养猪场全部关停或拆除。同时，按照更高更严的标准，加强对规模养殖场原有环保设施进行改造、升级，2018年3月底全部完成改造提升环保设施的规模化养猪场679户，占规模化养猪场的100%，鸡及其他种类规模养殖场都已配套环保设施，新兴县禽畜养殖场基本实现达标排放。强力推进新兴江综合整治，建立健全“河长制”，取缔无证无照等违法经营行为。

（二）加快新兴县环保基础设施建设。2017年以来，新兴县建成了多个重要环保基础设施，新兴县城污水处理厂二期工程（2万吨，与一期合并后，日处理量4万吨，最大处理量可达5.2万吨）及配套管网全面完成，于2017年9月正式投入运行，进一步完善了新兴县城区排污系统的雨污分流改造；新兴县新成工业园污水处理厂（日处理能力2万吨）正常运行，新兴县天堂镇、六祖镇两个中心镇的污水处理厂及其配套管网先后建成并投入使用（日处理量5000吨），车岗镇污水处理设施（日处理量1000吨）也于2018年8月建成试水运行。2019年以来，全面加快推进县镇村污水处理设施建设：新兴县车岗镇、六祖镇船岗片区、水台镇、东成镇、簕竹镇、大江镇6座污水处理厂基本建成即将试运行；稔村镇、太平镇、河头镇、里洞镇、天堂镇内洞圩片区5座污水处理厂加快建设，预计年底前全部建成；至目2020年10月止，全县已建成村级污水处理设施389座，已建设施处理规模约1.33万吨，管网已铺设798.08公里，共投入资金约1.62亿元。注重城乡垃圾处理，全县每年投入资金2300多万元，12个镇全部落实清运公司，全县村收集、镇清运、县处理的模式高效运作，垃圾收集清运覆盖率达98.4%，无害化处理率95%。

如对上述公示情况有异议，请在公示期2020年12月17日至2020年12月23日内径向我们反映。邮寄的以邮戳为准，直接送达的以送达日期为准。

联系电话：0766-8813173

联系地址：云浮市区河滨东路250号 云浮市生态环境局

电子邮箱：yfhjjc@163.com

云浮市环境保护督察整改工作

领导小组办公室

2020年12月17日