- 附件1

- 云浮市农村生活污水治理分年度攻坚任务表格

| 序号 | 县（市、区） | 自然村总数 | 2020年 |  | 2021年 |  | 2022年 |  | 2023年 |  | 2024年 |  | 2025年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 自然村完成基数 | 完成率基数 | 新增完成自然村数量 | 目标完成率 | 新增完成自然村数量 | 目标完成率 | 新增完成自然村数量 | 目标完成率 | 新增完成自然村数量 | 目标完成率 | 新增完成自然村数量 | 目标完成率 |
|  | 总计 | 7621 | 3919 | 51.42% | 349 | 56.00% | 82 | 57.08% | 186 | 59.52% | 184 | 61.93% | 149 | 63.89% |
| 1 | 云城区 | 678 | 304 | 44.84% | 5 | 45.58% | 16 | 47.94% | 33 | 52.8% | 25 | 56.49% | 23 | 59.88% |
| 2 | 云安区 | 944 | 458 | 48.52% | 22 | 50.85% | 12 | 52.12% | 31 | 55.4% | 23 | 57.84% | 24 | 60.38% |
| 3 | 罗定市 | 3748 | 1837 | 49.01% | 122 | 52.27% | 24 | 52.91% | 80 | 55.04% | 98 | 57.66% | 89 | 60.03% |
| 4 | 新兴县 | 927 | 433 | 46.71% | 124 | 60.09% | 15 | 61.70% | 4 | 62.14% | 2 | 62.35% | 2 | 62.57% |
| 5 | 郁南县 | 1324 | 887 | 66.99% | 76 | 72.73% | 15 | 73.87% | 38 | 76.74% | 36 | 79.46% | 11 | 80.29% |

注：2020年农村生活污水治理完成情况为各县（市、区）自查数据；部分任务自然村在推进过程中存在用地、资金等困难情况，可进行适当调整。