云浮市十四五土壤和地下水污染防治规划编制

（征求意见稿）

云浮市生态环境局

2022年3月

目	录

一、进展与形势	1

（一）工作进展	1

（二）存在的主要问题	3

（三）形势研判	4

1．面临的挑战	5

2．发展机遇	5

二、指导思想、基本原则与主要目标	6

（一）指导思想	6

（二）基本原则	7

（三）目标指标	8

1．总体目标	8

三、主要任务	9

（一）持续开展环境质量状况调查	9

1．进一步查明土壤环境质量状况	9

2．持续推进地下水环境状况调查	10

3．开展土壤污染成因分析	11

（二）系统推进污染源头预防	11

1．强化空间布局管控与保护	11

2．加强重点行业企业污染防治	12

3．全面实施矿山污染整治	14

4．深化地下水、灌溉水污染防治	15

5．加强地下水型饮用水源环境保护	16

（三）稳步推进农用地分类管理	16

1．动态调整土壤环境质量类别	17

2．加大耕地土壤环境保护力度	17

3．巩固提升农用地安全利用水平	18

4．深化实施农用地严格管控措施	19

（四）逐步完善建设用地准入监管	20

1．开展土壤污染状况调查评估	20

2．健全建设用地联动监管机制	21

3．严格建设用地准入管理	22

（五）有序推进土壤和地下水污染风险管控	23

1．有序推进污染地块风险管控与修复	23

2．协同开展地下水污染防治工作	24

3．强化风险管控和修复活动监管	26

（六）全面提升监管与支撑能力	27

1．强化法规标准体系	27

2．优化环境监测网络	27

3．提升生态环境监管能力	27

4．规范风险管控和修复行业良性发展	28

5．强化生态环境监管执法	28

四、重大工程	29

（一）环境调查工程	29

（二）源头预防工程	30

（三）污染风险管控和修复工程	31

（四）污染防治试点示范工程	31

（五）监管能力建设工程	31

五、保障措施	32

（一）加强组织领导	32

（二）严格目标考核	33

（三）拓展投资渠道	33

（四）加强宣传引导	34

（五）做好资金保障	35

土壤和地下水生态环境保护关系米袋子、菜篮子、水缸子安全，关系到人民身体健康，关系到生态文明建设和生态安全。“十四五”时期是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，为推动云浮打造成为粤北生态发展新高地，建设“美丽云浮”，深化土壤与地下水生态环境保护工作，推进生态环境治理能力和体系现代化，制定本规划。

# 一、进展与形势

# （一）工作进展

“十三五”期间，市委、市政府积极贯彻习近平生态文明思想，认真落实党中央、国务院、省关于土壤与地下水生态环境保护部署安排，完善各项规章制度，统筹推进土壤与地下水环境管理工作，落实保障措施，完成国家和省下达的各项目标任务。

土壤污染状况初步摸清。农用地土壤污染状况详查初步查明全市农用地土壤污染的面积、分布及其对农产品质量的影响。完成重点行业企业用地调查，初步掌握企业用地超标地块分布及其环境风险情况，建立超标地块清单和优先管控名录。

地下水污染状况初步摸查取得一定成效。根据省有关要求，建立全市重点地下水污染源清单，包括工业集聚区5个、重点化学品生产企业31个、生活垃圾填埋场4个、危险废物处置场5个、矿山开采区及尾矿库共4个。初步掌握全市的重点地下水污染源的占地面积、行业属性和地理分布。配合省完成了国控地下水监测井的采样监测考核。

污染源头得到基本管控。建立全市全口径涉重金属重点行业企业清单并上报至省。推进实施重金属减排工程，第一类重金属企业重金属污染物排放量比2013年显著下降，2020年全市重点行业重点重金属排放量比2013年下降28%。制定公布土壤污染重点监管单位名录，推动土壤污染防治监管。整治2家涉镉等重金属污染源、3个工业固体废物堆存场所、5个非正规垃圾堆放点。全市化肥农药使用量实现负增长。

受污染耕地风险得到初步管控。划定全市耕地土壤环境质量类别并报送至省，开展耕地安全利用示范，完成国家、省下达的受污染耕地安全利用和严格管控任务，建成全市农产品产地监测网络。

污染地块风险得到有效管控。贯彻落实省建设用地调查评估制度和污染地块准入管理机制，将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理，并组织市生态环境部门会同市自然资源、住房和城乡建设、工业和信息化等部门建立联动监管机制。全市污染地块安全利用率达到100%，受污染耕地安全利用率达到98.11%，均已达到国家和省的考核要求。

污染防治能力稳步提升。不断建设完善土壤污染防治监督管理体系，按年度更新发布土壤环境重点监管单位名录，督促落实自行监测及隐患排查监管要求。印发实施建设用地土壤污染状况调查评估、联动监管等政策措施，建立疑似污染地块名录并实行动态更新。配合国家和省建立土壤和地下水环境质量监测网络；响应国家和省的要求，建设5个地下水环境监测站点（井）；开展2个地下水国家考核点位周边地下水环境状况调查评估工作。

# （二）存在的主要问题

“十三五”期间全市污染防治工作取得显著成效，但对标更高质量更高水平的“美丽云浮”建设目标，土壤和地下水污染防治工作仍存在一些突出问题亟需解决。

土壤与地下水污染源头管控有待加强。全市存在硫铁矿采选、硫化工等重点行业企业，部分企业污染防治设施尚不完善，污染治理手段较为单一；部分填埋场地下水监测设施不规范；重点行业企业重点区域地表硬化、防渗等措施仍需进一步加强。全市土壤污染重点监管单位实行排污许可管理工作尚需持续推进。

地下水水质问题有待进一步查清。全市地下水点位整体水质较差，部分地下水污染源周边地下水pH、铁、锰、氨氮等指标超标，整体水质状况有待整治提升。

农用地安全利用水平有待巩固提升。现有农用地安全利用技术不完善、实施环节繁琐，技术手段较为单一，调理剂长效稳定性有待验证，且农户传统的耕作习惯短期难以改变，积极性不高，造成风险管控措施难以有效落地。耕地污染成因复杂，现有技术难以支撑成因分析工作。农用地安全利用以点带面示范作用有待增强。

建设用地准入环境监管有待加强。市、县级部门间联动监管有待进一步加强，各部门职责分工不明，用地规划许可、土地供应、开发建设等环节与土壤环境监管衔接不够，存在土壤调查评估追着“土地开发跑”的现象。对核发建设工程规划许可证的项目需要加强事前监管，落实法定义务。土壤污染治理修复开挖深基坑的安全监管尚未明确责任部门。部分关闭搬迁地块周边存在医院、幼儿园等敏感受体，防治二次污染压力大。地块的风险管控及修复活动有待推进。

土壤与地下水环境监管能力有待提升。土壤和地下水环境监测网络需要优化，现有的环境监管能力难以支撑污染源解析、风险预警等工作。环境执法和应急体系不健全，环境执法人员的数量和联动执法能力有待提升。地下水环境管理基础相对薄弱、监管体系尚不完善，现有监测井数量较少，水文地质等关键地下水信息尚未实现共享应用。卫星遥感、无人机、视频监控等监管手段应用不足，信息化监管水平有待提升。技术力量支撑不足，组建专家团队困难。

资金保障措施有待加强。全市生产总值低于广东省平均值，政府财政资金相对较为紧张，对农用地安全利用技术开发、建设用地土壤安全利用、地下水水质摸查与整治、地下水环境监测及监管能力建设、农村地下水型饮用水源保护、重点涉重企业提标改造工程、在产企业绿色化改造、调查评估和修复实施工程开展、法规标准体系建设等缺乏有力的资金扶持。

# （三）形势研判

“十四五”时期，云浮市将开启全面建设社会主义现代化、高水平建设新时代美丽云浮的新征程，土壤和地下水污染防治面临新的机遇和挑战。

# 1．面临的挑战

当前，土壤和地下水生态环境保护结构性、根源性、趋势性压力总体上尚未根本缓解，污染物排放总量仍处于高位，云安区矿产资源开发行业聚集区，历史遗留环境问题有待解决，重点行业企业用地源头防控措施尚需进一步落实，市、县两级的环境执法人员的专业能力和结构尚需进一步优化，环境监测技术的研究和应用亟需财政的扶持，地块未经调查变更为“两公一住”风险依然不容忽视，地下水水质较差，对标美丽云浮的建设要求仍有差距。

# 2．发展机遇

市委、市政府高度重视土壤与地下水污染防治工作。云浮市委、市政府积极贯彻落实党中央、国务院、省关于生态文明建设和土壤污染防治有关部署安排，明确提出“凝心聚力打造粤北生态发展新高地、建设高质量发展的美丽云浮”的发展目标，“十四五”期间全市土壤和地下水污染防治工作将摆在更加突出的位置，有利于全市污染防治各项工作的顺利开展。

土壤与地下水环境政策体系不断完善。国家相继完善土壤与地下水污染防治法规标准体系，省级出台《广东省实施〈中华人民共和国土壤污染防治法〉办法》《广东省土壤污染防治行动计划实施方案》《广东省地下水污染防治实施方案》等政策文件，发布建设用地相关报告审查要点、修复现场标识、修复工程环境监理等技术指南，制定耕地土壤重金属污染风险管控与修复系列标准。市级也相继出台《关于加强建设用地污染地块开发利用联动监管的通知》《关于切实加强建设用地开发利用监管工作的通知》等政策文件，贯彻落实国家和省级文件，举办环境监测能力和环境保护法规的培训班，加强环境监测从业人员、环境执法人员的能力建设，积极推进各部门间对建设用地污土壤环境联动监管的制度建设，积极推动土壤和地下水污染防治工作。

土壤与地下水生态环境保护合力逐步形成。在习近平生态文明思想的引领下，“绿水青山就是金山银山”的理念不断深入人心，生态文明建设体制机制逐步健全，为土壤和地下水生态环境保护释放政策红利、制度红利。公众生态环境保护意识日益增强，全社会保护生态环境的合力逐步形成。

总体而言，“十四五”期间土壤和地下水生态环境保护工作面临重要的战略机遇，站在全面建成小康社会、污染防治攻坚战取得阶段性成果基础上，要充分利用新机遇新条件，妥善应对各种风险和挑战，坚定推进土壤与地下水生态环境保护，为打造成为粤北生态发展新高地、实现美丽云浮奠定坚实基础。

# 二、指导思想、基本原则与主要目标

# （一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神、习近平总书记对广东系列重要讲话和重要批示及“七一”重要讲话精神、中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见，按照稳中求进的总基调，立足云浮实际，坚持保护优先、预防为主、风险管控，坚持综合治理、系统治理、源头治理，认真贯彻落实习近平生态文明思想，深入贯彻新发展理念，突出精准治污、科学治污、依法治污，全面落实《土壤污染防治法》《水污染防治法》，实行最严格的土壤与地下水保护制度，以确保农产品质量安全、人居环境安全、地下水饮用水水源环境安全为目标，以解决突出土壤与地下水环境问题为重点，建立健全行政规范性文件和监测网络，全面提升监管能力水平，推进治理体系和治理能力现代化，促进土壤与地下水资源可持续利用，为建设美丽云浮和粤北生态发展新高地奠定坚实基础。

# （二）基本原则

夯实基础，提升能力。进一步摸清土壤与地下水环境质量状况，健全地方土壤与地下水污染防治行政规范性文件，根据国家和省要求完善土壤与地下水环境监测网络。强化土壤与地下水生态环境监管执法能力建设，推进治理能力和治理体系现代化。

保护优先，强化监管。加强空间布局管控与环境准入监管，深入推进优先保护类耕地和地下水型饮用水源的保护，确保其质量不下降。聚焦重点行业企业突出环境问题，推进污染隐患排查整治，建立规范化监管机制，提升全市土壤污染源头预防管理水平，切断污染物进入土壤、地下水环境的途径。

风险管控，问题导向。突出重点区域、行业和污染物，坚守底线思维，以保障农产品质量、人居环境、地下水饮用水水源环境安全底线，实施一批切实符合云浮土壤和地下水污染防治实际的修复工程或试点项目，优先解决突出环境问题。

因地制宜，系统施策。总结已有经验、引进成熟有效技术，加强示范推广和技术指导。结合各县（市、区）经济发展水平、污染成因等，制定差异化防治策略。树立系统观念，打通地上和地下，协同推进水、气、固体废物污染治理，统筹实施生态修复与污染防治。

# （三）目标指标

# 1．总体目标

到2025年，全市土壤与地下水污染源得到进一步管控，环境质量总体保持稳定，局部有所改善，农用地和建设用地土壤环境安全得到进一步保障，地下水污染防止进一步恶化水质，土壤与地下水环境风险得到进一步管控。

到2035年，全市土壤环境质量稳中向好，地下水环境质量持续改善，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤和地下水环境风险得到全面管控。

2．主要指标

表 1 云浮市“十四五”土壤与地下水污染防治指标体系

| 序号 | 指 标 名 称 | 2020年目标值 | 2020年完成值 | 2025年目标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 受污染耕地安全利用率 | 达到90%左右 | 98.11% | 93%左右 |
| 2 | 重点建设用地安全利用 | 不低于90% | 100% | 有效保障 |
| 3 | 地下水环境质量区域点位V类水比例 | / | / | 18%左右 |
| 4 | “双源”周边地下水监测评价点位水质 | / | / | 总体保持稳定 |

备注：适时根据国家、广东省规划修订

# 三、主要任务

# （一）持续开展环境质量状况调查

# 1．进一步查明土壤环境质量状况

继续推进耕地土壤环境风险调查。2022年起，以现阶段水稻、蔬菜等食用农产品种植地区以及涉镉企业周边未开展详查的耕地为重点，开展土壤-农产品加密协同调查，2024年底前完成。（市农业农村局牵头，市自然资源局、生态环境局等参与，各县（市、区）人民政府负责落实。以下均需各县（市、区）人民政府落实，不再列出）

建立建设用地土壤环境信息档案。以重点行业企业用地调查、污染源普查、排污许可证管理、工矿用地土壤环境管理、固定污染源数据库、排污口在线监测、地块土壤污染状况调查等数据为基础，生态环境部门会同自然资源、工业和信息化局等部门，按照“一地一档”原则，向省土壤环境信息平台上报更新有关档案数据。（市生态环境局牵头，市自然资源局、工业和信息化局等参与）

加强典型用地及周边土壤污染状况调查。配合省完成典型行业企业用地及周边土壤污染状况调查，由生态环境部门和农业农村部门负责。配合省开展全市林地土壤调查，将林地土壤信息上报省林地土壤信息库，由林业部门负责。（市生态环境局、农业农村局、林业局负责）

# 2．持续推进地下水环境状况调查

排查地下水型饮用水水源环境风险。以地下水型饮用水水源、水源补给径流区为重点，开展环境风险排查，重点对可能影响饮用水水源地安全的化工、造纸、采矿、制药等风险源和生活污水、垃圾集中处理设施、畜禽养殖等风险源进行排查，识别可能存在的风险源，研判风险等级，建立和完善地下水型饮用水水源补给区内优先管控污染源清单，并制定相应的风险防范措施。2023年底前，配合省完成集中式地下水型饮用水源环境状况调查评估工作。开展地下水国考点位水质溯源分析，排查污染源、识别主要超标污染因子、分析污染成因、研判水质动态变化趋势、评估地下水污染风险。（市生态环境局牵头，市自然资源局、农业农村局、水务局等参与）

重点掌握污染源周边地下水环境状况。以“一企一库”（即化学品生产企业、尾矿库）、“两区两场”（化工产业为主导的工业集聚区、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场）为重点，推进周边地下水环境状况调查评估工作，摸清重点污染源周边地下水状况。到2023年，根据省的要求完成一批化工产业为主导的工业集聚区、危险废物处置场和垃圾填埋场地下水环境调查评估；2025年底前，配合省完成一批其他污染源地下水环境状况调查评估工作。（市生态环境局牵头，市自然资源局、农业农村局、水务局、住房和城乡建设局等参与）

# 3．开展土壤污染成因分析

按条件开展土壤污染成因分析。2022年起，按照国家和省统一部署，在农用地严格管控区域开展耕地土壤镉污染成因分析试点。对已查明污染源的，有关县（市、区）要制定控源（断源）工作计划并实施。深化涉镉等重点行业企业污染源排查整治，更新污染源排查整治清单，督促责任主体制定并落实整治方案。（市生态环境局牵头，市自然资源局、农业农村局等参与）

评估镉等重金属污染防治管控成效。优先在云安区、郁南县，开展耕地土壤重金属等污染物输入与输出监测，为探索耕地土壤及农产品超标成因分析、超标预警技术提供数据支撑，分析耕地土壤重金属污染趋势，组织第三方技术部门评估耕地污染源管控成效。督促指导铅锌冶炼企业评估大气重金属沉降对周边耕地土壤镉等重金属累积风险，并探索采取防范措施。（市生态环境局牵头，市农业农村局、自然资源局、林业局等参与）

# （二）系统推进污染源头预防

# 1．强化空间布局管控与保护

强化空间布局管控。严格落实“三线一单”硬约束，加强多规融合，强化规划和建设项目布局论证，合理确定区域功能定位、空间布局，强化环境硬约束推动淘汰落后产能，逐步淘汰污染严重的涉重金属、涉有机物的行业企业。推动工业项目入园集聚发展，因地制宜发展壮大金属智能制造、生物医药、信息技术应用创新、氢能等行业企业入园集中管理。（市发展改革局牵头，市工业和信息化局、自然资源局、生态环境局、住房城乡建设局、水务局、农业农村局等参与）

严守环境准入底线。在永久基本农田、饮用水源保护区、居民区、学校、医疗和养老机构等敏感区周边，不得新建涉重金属、多环芳烃类等持久性有机污染物的企业。结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成污染的现有企业。（市发展改革局、自然资源局、生态环境局负责）

# 2．加强重点行业企业污染防治

落实现状调查与环境影响评价。对涉及排放有毒有害物质可能造成土壤污染的新、改、扩建设项目，要科学布局生产、污染治理设施设备及有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置，开展土壤、地下水环境现状调查，依法进行环境影响评价，增加对土壤和地下水环境影响的评价内容，提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等防范污染的具体措施；需要建设的土壤与地下污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。严格按照工程建设强制性国家规范，落实有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置的设计、建设和安装要求。（市生态环境局牵头，市发展改革局、住房城乡建设局、工业和信息化局等参与）

加强涉重金属行业污染防控。以重有色金属采选和冶炼、涉重金属无机化合物工业等重点行业为重点，鼓励企业提标改造，进一步减少污染物排放。在矿产资源开发集中区域以及安全利用类和严格管控类耕地任务较重区域的涉重金属污染物排放企业执行颗粒物和镉等重点重金属特别排放限值，2022年底前确定执行区域。2022年3月底前，依法依规将符合筛选条件的排放镉、汞、砷、铅、铬等有毒有害大气、水环境污染物的企业纳入大气、水污染物重点排污单位名录；2023年底前对纳入大气环境重点排污单位名录的涉镉等重金属排放企业，对大气污染物中的颗粒物按排污许可证规定实现自动监测，并与生态环境主管部门的监控设备联网；以监测数据核算颗粒物、重金属等排放量，并依法纳入执行报告，上报全国排污许可证管理信息平台并公开。（市生态环境局牵头，市工业和信息化局、自然资源局参与）

强化重点监管单位管理。根据重点行业企业用地调查、典型行业有毒有害物质排放情况等，依照土壤污染重点监管单位筛选原则，在省指导下动态更新市土壤污染重点监管单位名录，指导督促企业落实相关污染防治法定要求。到2025年底前，全市土壤污染重点监管单位排污许可证应当全部载明土壤污染防治义务，按规定开展土壤和地下水污染隐患排查，制定隐患整改方案和台账并按方案落实。鼓励土壤污染重点监管单位因地制宜实施管道化、密闭化改造，重点区域防腐防渗改造；以及物料、污水、废气管线架空建设和改造，从源头上消除土壤污染。（市生态环境局牵头，市工业和信息化局、国资委等参与）

实行环境信用分级分类管理。结合企业执行土壤与地下水污染防治措施规范化情况，对辖区内企业采取“双随机”监管模式，对信用状况好、风险小企业，适当降低抽查比例和频次；对信用状况差、风险高企业，加大抽查比例和监管频次。（市生态环境局牵头，市工业和信息化局、市场监督管理局等参与）

# 3．全面实施矿山污染整治

防控矿山资源开发污染土壤。以实现开采方式科学化、生产工艺绿色化、资源利用高效化、矿山环境生态化为目标，全面开展绿色矿山建设，加快推进生产矿山改造升级，防止因矿山开采导致的土壤污染。生态环境部门以云城区、云安区的生产矿山为重点，定期现场踏勘，监督绿色矿山的建设进度，并敦促生产矿山使用权人开展复绿治理、矿山土壤质量监测等措施。自然资源部门和应急管理部门指导有重点监管尾矿库的企业开展环境风险评估，完善污染治理设施，储备应急物资。（市自然资源局、应急管理局、生态环境局、工业和信息化局负责）

全面推进历史遗留污染源整治。以云安、罗定等尾矿库集中区为重点，继续整治历史遗留尾矿库，完善覆膜、压土、排洪、堤坝加固等隐患治理和闭库措施。全面排查矿区无序堆存的历史遗留涉重金属废物，评估污染风险，分阶段治理，逐步消除存量，降低矿区废物污染灌溉用水或随洪水进入农田的风险。优先对尾矿库、矿区无序的历史遗留涉重金属废物堆存区域周边及下游耕地土壤污染较重地区采取风险管控措施，有效切断污染物进入农田的途径。（市应急管理局、自然资源局、生态环境局负责）

# 4．深化地下水、灌溉水污染防治

实施地下水污染源防渗措施。化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施。生态环境部门根据排污状况，建立地下水污染防治重点排污单位名录，开展地下水环境自行监测，并以化工园区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场为重点，开展防渗情况排查与整治。生态环境部门会同自然资源部门推进地下水重点污染源建设地下水水质监测井并开展自行监测工作。住房和城乡建设部门针对城镇污水管网渗漏情况，开展污水管网渗漏排查和检测，结合城市基础设施建设和改造，加快城镇污水管网更新改造，减少管网渗漏。（市生态环境局、自然资源局、住房和城乡建设局负责）

防控农业面源污染地下水。防控农业面源污染对地下水水质影响，推广测土配方施肥技术，积极发展生态循环农业。在云城区、云安区设立测土配方施肥技术试点和生态循环农业示范区，对实施测土配方施肥技术成效良好的农户给予一定的经济奖励和表彰。结合地下水污染防治分区，提出地下水脆弱区地下水污染预防措施，防控污染地下水。（市农业农村局、生态环境局牵头，市自然资源局、水务局等参与）

加强农田灌溉水监测与净化治理。建立灌溉水水质定期监测制度，重点在大中型灌区、有污水灌溉历史的典型灌区进行农田灌溉用水和出水水质长期监测，必要时加大灌溉水水质超标的以及安全利用类和严格管控类耕地的灌溉水监测频次。（市生态环境局牵头，市水务局、农业农村局参与）

# 5．加强地下水型饮用水源环境保护

住房城乡建设部门提高饮用水源规范化建设水平，依法清理城镇水源保护区内违法建设项目。生态环境部门针对人为污染造成水质超标的地下水型饮用水源，实施地下水污染修复或管控方案。水务部门对难以恢复饮用水源功能且经水厂处理水质无法满足标准要求的水源，应按程序撤销、更换，确保饮水安全。生态环境部门持续开展基础调查，建立档案制度，做到县级及以上饮用水水源全覆盖，逐步推进规范化建设工作。水质达标的集中式地下水型饮用水水源，水质类别保持稳定或有所改善；水质超标的，水质超标倍数保持稳定，同时采取措施改善。自然资源部门推进市浅层地下水型饮用水重要水源补给径流区划定，与水务部门共同加强地下水型饮用水水源补给径流区保护。（市生态环境局、自然资源局牵头，市水务局、住房城乡建设局等参与）

# （三）稳步推进农用地分类管理

# 1．动态调整土壤环境质量类别

定期更新耕地土壤环境质量类别。以农用地土壤污染状况详查数据为基础，结合农用地和农产品调查、土壤环境例行监测、补充监测等相关数据，由农业农村部门会同生态环境部门按照国家、省相关技术规范，定期对全市耕地土壤环境质量类别进行动态调整，更新分类管理清单并上报至省。（市农业农村局牵头，市自然资源局、生态环境局等参与）

依法分类管理复垦耕地。自然资源部门会同农业农村部门将土壤污染状况调查纳入复垦耕地质量等级评定范围，复垦耕地土壤环境质量应基本满足农业生产要求，自然资源部门和农业农村部门加强监管原则上曾用于生产、使用、贮存、回收、处置有毒有害物质的工矿用地禁止复垦为食用农产品耕地。（市自然资源局、农业农村局、生态环境局负责）

# 2．加大耕地土壤环境保护力度

严格耕地土壤环境保护。坚持最严格的耕地保护制度，落实永久基本农田等空间管控边界。根据国家、省规定，结合国土空间规划工作，将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护，确保耕地质量不降低。（市自然资源局牵头，市发展和改革局、生态环境局、农业农村局等参与）

实施耕地质量保护与提升行动。全市高标准农田建设项目要向优先保护类耕地集中的地区倾斜，优先安排农田基础设施建设项目，发展节水灌溉，改良土壤，提高地力。因地制宜采取合理使用化肥农药、增施有机肥、少耕免耕、粮菜轮作、农膜回收、回收农药包装废弃物等措施，加强耕地质量提升建设。健全耕地质量监测制度，提升土壤有机质，遏制土壤酸化。（市农业农村局牵头，市自然资源局、水务局、供销社等参与）

全面推进耕地保护措施落地实施。加强农业投入品质量监管，从严查处向农田施用不达标肥料等农业投入品的行为。对行为实施人依法依规处理并将处理结果进行公开通报。继续推进农膜、农药包装废弃物回收处理处置。农业农村部门应对农膜、农药包装废弃物回收处理处置情况定期公示，并保障与往年同期对比确有实际提高。（市农业农村局牵头，市自然资源局、市场监督管理局等参与）

# 3．巩固提升农用地安全利用水平

建立农产品种植正面清单。总结农用地安全利用与修复技术模式，分区分类建立完善安全利用技术库。结合农用地质量类别划定成果，探索建立安全利用类耕地农产品种植正面清单，水稻超标区优先推荐种植符合本地特色的重金属低积累作物。（市农业农村局牵头，市自然资源局等参与）

全面推进农用地安全利用。开展受污染耕地安全利用示范基地，优先采取农艺调控、低积累品种替代等技术，因地制宜精准施用技术措施，提高轻中度污染耕地安全利用技术针对性，巩固提高安全利用成效，降低农产品超标风险。及时评估安全利用与治理修复效果，实施跟踪监测，每年或每季开展周期性农产品质量监测，双季稻地区重点监测晚稻，根据效果及时优化调整安全利用措施。因地制宜探索培育农用地安全利用第三方服务组织，帮扶农户规范化落实安全利用技术措施。（市农业农村局牵头，市自然资源局、生态环境局等参与）

严防重金属超标粮食进入口粮市场。配合省建立健全超标粮食收购处置长效机制。加强对粮食收购、加工、流通环节的监管和抽检，按照国家和省有关政策要求，加强超标粮食收购和处置，严禁流入口粮市场，保障粮食质量安全。（市发展改革局牵头，市农业农村局、财政局、市场监督管理局等参与）

# 4．深化实施农用地严格管控措施

因地制宜推进严格管控措施。针对严格管控类耕地，结合乡村振兴、农业现代化建设（现代农业产业园）、区域农作物耕作习惯、“名特优”农产品产业优势和“一村一品”等，因地施策采取种植结构调整、种植青贮饲料作物、轮作休耕、替代种植非食用经济作物与重金属低累积作物等措施，积极培育健康可持续的生产、加工、销售等市场链条，切实做到结构调整不反弹、农民增收和农产品质量有保障。到2025年，确保严格管控类耕地措施全面覆盖。（市农业农村局牵头，市生态环境局、自然资源局等参与）

加强严格管控类耕地监管。根据耕地质量类别划定结果，对涉及严格管控类耕地的粮食生产功能区和重要农产品生产保护区进行相应调整。利用无人机等技术探索开展严格管控类耕地种植结构调整等措施实施情况监测评估。（市农业农村局牵头，市自然资源局等参与）

# （四）逐步完善建设用地准入监管

# 1．开展土壤污染状况调查评估

健全土壤污染状况调查名录。结合重点行业企业用地土壤污染状况调查等有关成果，逐步将企业关闭搬迁、城市更新及村级工业园改造过程中以及土地征收、收回、收购以及转让、改变用途等环节依法应开展土壤污染状况调查的地块，纳入建设用地土壤污染状况调查名录。在土壤污染重点监管单位生产经营用地用途变更或者其土地使用权收回、转让前，督促土地使用权人依法开展土壤污染状况调查，到2025年底，调查报告全部纳入不动产登记管理。充分发挥环境大数据辅助监管的作用，将注销、撤销排污许可证企业视情况及时纳入调查名录。鼓励开展尽职调查。对开展尽职调查的企业予以适当经济补助并加以表彰。（市生态环境局、自然资源局牵头，市工业和信息化局等参与）

探索化解土地开发与环境监管矛盾。鼓励对列入年度建设用地供应计划应依法开展土壤污染状况调查的地块，在控制性详细规划确定时提前开展调查。自然资源部门在编制相关国土空间规划时，对涉及依法应当开展土壤污染状况调查的地块，探索在供地方案报批前完成调查和风险评估模式。自然资源部门在编制涉及城市更新的详细规划时，探索督促相关当事人对用途拟变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块依法开展土壤污染状况调查模式，生态环境部门会同自然资源部门组织评审。（市自然资源局、生态环境局负责）

# 2．健全建设用地联动监管机制

强化信息共享。自然资源部门及时与生态环境部门共享用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块信息，土壤污染重点监管单位生产经营用地用途变更或土地使用权收回、转让信息，涉及疑似污染地块、污染地块空间规划等相关信息。生态环境部门通过污染地块信息系统及时与自然资源、住房城乡建设等部门共享疑似污染地块及污染地块的空间信息。自然资源部门会同生态环境等部门，加强土壤质量状况信息与国土空间规划基础数据库的空间匹配，实现疑似污染地块、污染地块空间信息与国土空间规划“一张图”管理，为建设用地规划许可和用地审批提供参考依据。（市自然资源局、生态环境局负责，市住房城乡建设局参与）

加强联动监管。针对纳入污染地块信息系统的地块，自然资源部门负责在出具规划条件、编制控制性详细规划及发放建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等环节加强监督管理，针对各环节应逐条载明开展土壤污染风险管控和修复要求，并充分征求生态环境部门的意见。生态环境部门会同自然资源部门建立重点建设用地安全利用核算机制；住房城乡建设部门建立污染地块土壤修复深基坑安全监管制度，及时反馈施工许可核发项目未完成土壤污染状况调查、风险评估或修复等相关信息。鼓励利用卫星遥感、无人机、视频监控等手段开展非现场检查。（市生态环境局、自然资源局、住房城乡建设局负责）

# 3．严格建设用地准入管理

合理规划地块用途。从事土地开发利用活动，应当采取有效措施，防止、减少土壤污染，并确保建设用地符合土壤环境质量要求。将建设用地土壤环境管理要求纳入国土空间规划管理，自然资源部门在编制国土空间规划、控制性详细规划、涉及土地利用的重大项目规划等相关规划时，充分考虑污染地块的环境风险，并征求生态环境部门的意见，合理确定土地用途。从严管控农药、化工等行业中的重度污染地块规划用途，确需开发利用的，鼓励用于拓展生态空间。（市自然资源局牵头，市生态环境局等参与）

严格土地供应等环节监管。将建设用地土壤环境管理要求嵌入土地储备、供应、改变用途等环节的审批程序，自然资源部门在制定年度土地储备计划、建设用地供应计划、城市更新计划以及出具具体地块建设项目用地选址意见书、规划条件时，充分考虑污染地块的环境风险，并征求生态环境部门的意见。建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。自然资源部门对经土壤污染状况调查和风险评估确定为污染地块但未明确风险管控和修复责任主体的地块，应加强在土地征收、收回、收购以及转让、改变用途等环节监管，原则上不得办理土地供应等手续。应当依法开展土壤污染状况调查或风险评估而未开展或尚未完成调查评估的土壤污染风险不明地块，杜绝进入用地程序。地块涉及污染的，应当在土地出让、划拨前完成场地环境调查和风险评估工作。土壤污染风险管控和修复活动相关要求、材料应在土地出让方案提请集体决策审议或签订划拨决定书前提交，作为土地使用权出让合同、划拨决定书的附件，涉及保密数据的，按照相关规定执行。鼓励制定城市更新、生态文明建设等相关条例时，纳入建设用地准入管理相关要求，从立法层面奠定监管基础。（市自然资源局牵头，市生态环境局等参与）

优化土地开发和使用时序。涉及成片污染地块分期分批开发的，以及污染地块周边土地开发的，要注意开发时序，防止受污染土壤及其后续风险管控和修复影响周边拟入住敏感人群；原则上住宅、公共管理与公共服务等敏感类用地应后开发，周边土壤环境风险得到全面管控再投入使用。在地块开发建设中发现存在污染现象的，要及时报告生态环境部门并依法开展土壤污染状况调查。（市自然资源局牵头，市生态环境局、住房城乡建设局等参与）

# （五）有序推进土壤和地下水污染风险管控

# 1．有序推进污染地块风险管控与修复

因地制宜探索管控与修复模式。根据省规划，鼓励按照“规划先行、以质量定用途”的原则，将污染用地优先规划为绿化、公共市政等，探索实施“自然修复+人工干预”，降低治理修复成本。采用污染阻隔、监测自然衰减等原位风险管控或修复技术，探索在产企业边生产边管控土壤污染风险模式。在中小学校、企事业单位、在产企业推广绿色低碳修复理念，减少不必要的碳排放和二次环境影响。鼓励在产企业开展碳核查，针对减碳工作取得显著成效的企业予以经济奖励和表彰。（市生态环境局牵头，市自然资源局、林业局等参与）

全面管控暂不开发利用污染地块。结合留白增绿战略，以重点行业企业用地土壤污染状况调查确定的高风险地块、超标地块和纳入调查名录的暂不开发利用地块为重点，因地制宜实施风险管控，防止污染扩散，必要时组织开展土壤、地下水等环境监测。对无法管控且污染持续扩大，或者通过监测发现污染扩大的地块，责令土壤污染责任人、土地使用权人限期管控和修复。（市生态环境局牵头，市自然资源局、林业局等参与）

# 2．协同开展地下水污染防治工作

开展地下水污染协同防治示范。2024年底前，全市配合省全面完成地下水污染分区划定。2025年底前，探索典型矿山开采区，探索地表水和地下水协同污染防治示范。加强建设用地土壤和地下水污染协同防控，督促地下水和饮用水水源安全的建设用地地块制定环境风险管控方案并落实有关措施。（市生态环境局牵头，市自然资源局、水务局、住房和城乡建设局等参与）

强化地下水环境质量目标管理。针对国家地下水质量考核点位，分析地下水环境质量状况并逐一排查污染成因。非地质背景导致未达标到水质目标要求或地下水质量为Ⅴ类的，如郁南地心村水质，制定地下水质量达标方案，或保持（整改）方案，明确防治措施及完成时限。确保地下水污染风险监控点位，特征污染物浓度保持稳定或有所改善。（市生态环境局牵头，市自然资源局、水务局等参与）

推进化工园区地下水污染风险管控。根据化工园区地下水环境状况调查评估等结果，对环境风险不可接受的，实施地下水风险管控，防止地下水污染扩散，加强风险管控后期地下水环境监管。到2025年，完成省级化工园区地下水污染风险管控工作。（市生态环境局牵头，市自然资源局、水务局、工业和信息化局等参与）

控制危险废物填埋场和生活垃圾填埋场地下水污染。危险废物填埋场责任单位在填埋场运行期间依法依规每两年至少开展1次危险废物填埋场环境安全性能评估；对于已封场的危险废物填埋场，开展长期维护及地下水水质监测。针对存在地下水污染的危险废物填埋场和生活垃圾填埋场等，实施地下水污染风险管控，阻止污染扩散，加强风险管控后期环境监管。（市生态环境局、市住房城乡建设局等按职责分工负责）

开展地下水污染修复示范。配合省建立地下水污染场地动态清单。探索地下水抽出-处理、双/多相提取、原位化学氧化等不同治理修复技术示范。配合省逐步完善地下水污染修复制度，加强地下水治理修复的效果评估和后期监管。（市生态环境局牵头，市自然资源局、水务局、住房城乡建设局等参与）

# 3．强化风险管控和修复活动监管

严格过程监管。确需开展土壤修复的地块，土壤修复施工期间坚持信息公开监管，依法推动管控和修复活动信息公开，鼓励宣传土壤污染风险管控和修复相关科普知识。以含易挥发扩散异味、恶臭等污染物的地块为重点，强化修复施工现场监督管理，补齐事中监管环节短板，防止二次污染。实行污染土壤转运联单制度，防止污染土壤处置不当。污染土壤修复后资源化利用的，不得对土壤和周边环境造成新的污染。（市生态环境局牵头，市自然资源局、住房城乡建设局等参与）

加强后期管理。以修复后土壤中污染物浓度不高于第一类用地筛选值和实施风险管控的地块为重点，综合采取长期环境监测、制度控制等方式，强化后期管理，确保实现安全利用。2023年起，全市对涉及采用阻隔技术等风险管控措施的地块开展摸查，梳理其开发利用现状、长期监测落实等情况，纳入建设用地土壤环境信息档案，强化监管。对于采取阻隔填埋等风险管控技术的地块，自然资源部门在核发建设工程规划许可证时，应当加强建设工程设计方案审查，避免后续开发建设对地块风险管控措施造成破坏，影响风险管控效果。（市生态环境局、自然资源局负责）

# （六）全面提升监管与支撑能力

# 1．强化法规标准体系

强化土壤污染风险管控和修复有关技术规范。落实省土壤污染重点监管单位监管等相关技术指南和规范，切实应用省用地土壤污染防治执法检查要点指引和地下水污染防治技术指南。（市生态环境局、农业农村局牵头，市工业和信息化局、自然资源局、住房和城乡建设局、林业局等参与）

# 2．优化环境监测网络

结合省要求和云浮管理实际需要，动态优化完善土壤环境质量监测点位布设，规范背景点位、基础点位和风险点位例行监测，与普查有效衔接，将农用地、建设用地重点地块监测纳入土壤环境质量动态监测网络。定期开展土壤污染重点监管单位周边土壤环境状况监测。建立区域监管和“双源”监控相结合的地下水环境监测网，规范建设地下水环境监测井。根据国家要求，推进地下水“一张图”管理。（市生态环境局牵头，市自然资源局、农业农村局、水务局、林业局等参与）

# 3．提升生态环境监管能力

加强土壤、地下水生态环境执法，提升执法装备水平，配备便携式污染检测仪器。强化基层人员队伍建设，鼓励各县（市、区）设立土壤、地下水生态环境监管技术支撑团队，加强土壤和地下水污染防治专业技术培训和技术帮扶，提高专业人员素质和技能。完善云浮市环境监测数据采集-报送机制，协助省实现资料信息的统一管理和动态更新；依托科研院所技术力量，深度挖掘土壤污染状况详查等数据。（市生态环境局牵头，市自然资源局、农业农村局、应急管理局、林业局等参与）

# 4．规范风险管控和修复行业良性发展

建立从事土壤调查评估、风险管控和修复等单位入库制度，定期评价，强化对从业单位开展调查评估、治理修复与风险管控等活动的监管。强化信用管理，及时将单位和个人环境违法信息记入社会诚信档案，定期向社会公布。生态环境部门按照有关规定，将建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控效果评估、修复效果评估等报告的评审通过情况通过政务网站向社会公开。实施优惠政策，探索对从事土壤污染风险管控和修复活动的信用良好从业单位，实行税收减免优惠，培育一批充满活力的中小企业。（市发展改革局、市生态环境局、银保监局、税务局、市场监督管理局负责）

# 5．强化生态环境监管执法

将建设用地土壤污染防治纳入市生态环境执法部门环境执法检查计划，对纳入建设用地土壤污染状况调查名录和涉及群众投诉、信访举报、媒体曝光等地块开展环境执法，重点检查再开发利用地块土壤污染状况调查。定期组织对土壤污染调查报告的布点、采样、检测等环节开展监督检查。加强纳入耕地后备资源的未利用地保护，定期开展巡查。加强对工业固废、危废非法倾倒或填埋以及废水地下偷排等非法排放有毒有害物质的行为执法检查，严厉打击利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞向地下水排放污染物的行为，对涉嫌污染土壤造成人身或财产损害的线索，及时移送至司法机关；配合开展污染土壤生态环境损害赔偿调查，落实生态环境损害赔偿制度。提升突发环境事件土壤、地下水应急处置能力，将土壤和地下水污染防治内容纳入重点监管单位突发环境事件应急预案，开展应急演练，建立云浮市级应急处置专家、技术、装备、材料等清单。组织开展监管执法工作培训，提升各县（市、区）基层执法能力。（市生态环境局牵头，市工业和信息化局、水务局、公安局、自然资源局、住房和城乡建设局、农业农村局、应急管理局、林业局等参与）

# 四、重大工程

# （一）环境调查工程

1．土壤-农产品补充及加密调查试点工程。以云安区、郁南县为重点，针对涉镉重点行业企业周边5公里未开展土壤详查的农用地，开展一批土壤和农产品补充调查。以郁南县为重点，针对农用地详查农产品协同点位少的农用地，开展土壤和农产品加密调查工程。

2．土壤污染状况调查工程。以规划用途为住宅、商业开发、公共管理用地的关闭搬迁地块为重点，组织土地使用权人，优先开展调查评估，摸清地块土壤环境风险，合理规划地块用途。以73类行业以外的行业企业地块为重点，选取可能对饮用水源地、农产品安全、人居环境和生态安全造成较高潜在危害的典型地块，组织开展土壤和地下水污染状况调查工作。

3．土壤污染成因排查工程。选择土壤、农产品超标较为严重且累积性高的区域开展土壤和农产品超标成因排查。

4．地下水环境状况调查评估工程。开展城镇地下水型饮用水水源保护区及补给径流区环境状况和污染风险调查评估工程。针对“一企一库”、“两场两区”等六类地下水重点污染源，实施地下水环境状况调查评估工程。在废弃矿区等典型区域，开展地下水生态环境状况调查评估。

# （二）源头预防工程

1．重点涉重企业提标改造工程。以重有色金属采选、冶炼等行业为重点，针对重金属镉排放量大且周边土壤污染严重的重点行业企业，支持企业开展绿色化提标改造，执行颗粒物和镉特别排放限值。

2．土壤污染重点监管单位绿色化改造工程。推动存在地下管线、储罐等设施且未采取防渗措施的土壤污染重点监管单位企业实施绿色化改造工程。

3．涉重金属污染源排查整治工程。推动重点区域在产、关闭矿山和尾矿库等涉重金属污染源开展涉重金属污染源隐患排查整治工作。

4．地下水型水源安全保障工程。在饮用水水源保护区的边界设立明确的地理界标和明显的警示标志。清理水源保护区内违法建设项目和排污口等。针对人为原因导致水质超标的地下水型饮用水水源，实施地下水型饮用水源环境安全保障工程。

5．重点污染源防渗改造工程。开展垃圾填埋场、化学品生产企业、化工园区地下水污染防渗改造。

# （三）污染风险管控和修复工程

1．污染地块风险管控和修复工程。基于调查评估结果，结合地块规划用途质量要求，开展1~2个建设用地管控和修复试点工程。针对位置偏僻、周围人烟稀少的关闭搬迁地块，结合其环境风险情况，因地制宜组织实施1个暂不开发利用地块风险管控工程。

2．地下水污染协同防治工程。选择典型污染地块，开展土壤和地下水污染协同防治示范工程；全面完成地下水污染分区划定，选择典型矿山开采区等地，开展地表水和地下水污染协同防治示范。开展重点污染源地下水风险管控和修复工程，实施省级化工园区、危险废物处置场和废弃矿山地下水污染风险管控工程、地下水污染修复工程。

# （四）污染防治试点示范工程

1．耕地治理修复试点工程。选择典型区域受污染耕地，开展以降低土壤污染物含量为目标的修复试点。

# （五）监管能力建设工程

1．地下水环境监测网络建设工程。结合管理实际需要，建立区域监管和“双源”监控相结合的地下水环境监测网，规范建设地下水环境监测井。

2．监管能力提升工程。提升市环境监测站土壤和地下水监测能力，开展土壤和地下水污染防治专业技术培训和技术帮扶，完善土壤环境数据库业务功能与模块，建设地下水生态环境数据库，形成统一的土壤与地下水生态环境监管信息平台。

# 五、保障措施

# （一）加强组织领导

明确地方主体责任。市人民政府是规划实施的责任主体，制定印发土壤和地下水污染防治相关规划，制定年度计划并组织实施，依法依规对规划实施情况进行信息公开，推动全社会参与和监督，确保各项任务全面完成。（市生态环境局牵头，市发展改革局、工业和信息化局、科技局、财政局、自然资源局、住房城乡建设局、农业农村局、林业局等参与）

部门协同推进规划任务。建立健全土壤和地下水污染防控机制，定期研究解决重大问题。生态环境部门抓好统筹协调，加强督促检查，有关部门需密切配合，按照职责分工，协同做好全市土壤和地下水污染防治工作。2022年起，将土壤和地下水污染防治工作进展情况纳入本级政府工作报告。（市生态环境局牵头，市发展改革局、工业和信息化局、科技局、财政局、自然资源局、住房城乡建设局、水务局、农业农村居、林业局等参与）

压实实施主体责任。结合土壤污染详查工作和地下水“双源”调查工作，落实重点行业企业土壤和地下水污染防治主体责任，“谁污染谁修复、谁损害谁赔偿”，并按照相关法律法规及技术规范要求落实土壤和地下水污染防治设施建设、维护运行、日常监测、信息上报等工作任务。（市生态环境局牵头、市自然资源局、住房和城乡建设局、水务局、农业农村局参与）

# （二）严格目标考核

实行目标责任制和考核评价制度。生态环境部门牵头组织有关单位分年度对重点工作完成情况进行评估，依据评估结果对规划目标任务进行科学调整。2025年底前对规划落实情况进行评估，评估结果作为对领导班子和领导干部综合考核评价、自然资源资产离任审计的重要依据。（市生态环境局牵头，市财政局、审计局参与）

健全考核问责制度。建立健全考核问责机制，对失职渎职、弄虚作假、构成犯罪的，依法依规从严追究相关单位和人员的责任。（市生态环境局牵头，市委组织部参与）

# （三）拓展投资渠道

积极争取中央、省级财政专项资金并加大地方财政投入，不断推动土壤及地下水调查与评估、监督管理及治理与修复相关工作。通过财政资金、土地出让收益、企业投入、社会捐赠、绿色金融等方面，积极拓展基金筹措渠道。统筹相关涉农财政资金，优先向优先保护类耕地集中的地区倾斜。加强土壤和地下水污染防治项目储备，积极申请国家财政资金支持。通过政府和社会资本合作（PPP）模式，发挥财政资金和市级基金引导作用，带动更多社会资本参与土壤及地下水污染治理与修复工作。（市财政局牵头，市发展和改革局、工业和信息化局、自然资源局、生态环境局、水务局、农业农村局、林业局等参与）

# （四）加强宣传引导

注重宣传引导。充分利用多媒体、展板及科技下乡等形式，以“6•5世界环境日”为集中宣传时间，发动各级主管部门大力举办宣传活动，提高公众环境保护意识和责任意识，动员全社会的力量共同参与，营造全社会参与土壤及地下水污染防治、保护土壤及地下水环境的良好氛围，把土壤及地下水环境保护宣传教育融入党政机关、学校、工厂、社区、农村等的环境宣传和培训工作。（市生态环境局牵头，市教育局、自然资源局、住房城乡建设局、农业农村局、粮食和物资储备局、林业局、科协等参与）

强化信息公开。依法公开本行政区域土壤和地下水环境状况。重点行业企业要依据相关规定，向社会公开其产生的污染物名称、排放浓度、排放总量排放方式以及污染防治设施建设和运行情况。承担土壤和地下水污染防治的企业和有关单位，应依据相关法规主动公开有关事项。（市生态环境局牵头，市自然资源局、住房和城乡建设局、农业农村局等参与）

鼓励社会监督。完善公众监督和举报反馈机制，发动公众参与，在电视台、公交车、地铁、微信公众号等媒介上传播土壤污染防治知识，充分发挥“12369”环保举报热线作用，鼓励公众举报污染土壤、地下水等行为。加强舆论监督，鼓励新闻媒体对各类破坏生态环境问题、突发环境事件、环境违法行为进行曝光。（市生态环境局牵头，市自然资源局、住房和城乡建设局、农业农村局等参与）

# （五）做好资金保障

拓展多元环保融创机制，保障污染防治任务按时完成。推动建立市政府支撑、县（市、区）政府企事业单位承担执行、社会资本积极参与的多元化环保融资创新机制。统筹相关财政拨款，根据土壤、地下水污染防治需要保障资金投入，依法依规拓展融资渠道。围绕土壤和地下水污染调查评估、重点行业企业污染防治、重点污染源防渗改造、尾矿库土壤污染治理、废弃井回填、土壤和地下水监测等工作做好资金保障工作，确保污染防治任务按时完成。(市财政局牵头，市发展和改革局、金融工作局、生态环境局、水务局参与)